Humanpeople
RoboRally
INF112

---
Humanpeople
Eirik Rygnestad - Kundekontakt
Sondre Bolland – Teamlead
Matias Vidnes
Stian Haugland
Sjur Finne

---
Tekniske verktøy
GitHub
Slack
Tiled
Draw.io
Photoshop
Google Docs

---
Prosjektmetodikk
Elementer fra XP
  - Felles forståelse av kode
  - Modularitet
  - Fullfør arbeidsoppgaver før neste
  - Parprogrammering
  - Ved iterasjonsslutt, revider
  - Project board (Kanban)
[Speaker Notes: - Felles forståelse av koden. Gjennomgang av hver implementasjon (gjøres ved starten av hvert møte). - Tillpasse fart. Begynner sakte og tar vurdering etterhvert som vi kommer mer inn i prosjektet om arbeidsmengden kan økes eller må senkes. - Bryte ned oppgaver til noenlunde greie størrelser. - Etter tildelte arbeidsoppgaver for den daværende iterasjonen er gjennomført er det mulighet for å ta på seg oppgaver allerede planlagt for senere iterasjon eller hjelpe andre gruppemedlemmer ved nåværende iterasjon. Kun ved eget ønske. (Planlegger for ikke bare neste iterasjon, men setter opp lavnivåkrav for senere iterasjoner). - Ved iterasjonsslutt, revidere iterasjonen og planlegge neste iterasjon. - Gruppen skal prøve seg på parprogrammering, og gjøre en vurdering av om dette er bra for produktiviteten/produksjonskvaliteten. - Skrive tester for implementert spillmekanikk før man går videre på neste oppgave. - Bruker project board (GitHub Project Board)]

---
Organisering
Møtehyppighet: 2, seminar og fredagsmøte
Møter
  - Gjennomgå kode
  - Se over project board
  - Diskutere veien fremover
  - Planlegge fram til neste møte
  - Annet

---
Prioritering
Satt inn den funksjonaliteten som planlagt
Struktur i arbeidet i gruppen
Ha god kommunikasjon

---
Spesielle situasjoner
Obskur bug som forhindret testing

---
Erfaringer
Arkitekuren av programmet
Alle har sitt eget bilde av hvordan ting skal være. Sette sammen de ideene
Fungerte bra
  - Diskusjon av ideer/løsninger
Fungerte dårlig
  - Bruk av project board
  - Møtedisiplin